Nazwa Zamawiającego :  Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

Adres :   ul. Szkolna 48			Telefon : 	0(29) 761-10-79

07-402 Lelis

woj. mazowieckie

http:/ /                           ia.                       pl/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Ustaw z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.).zwanej dalej u.p.z.p, dla postępowań o wartości  nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.p.

„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej

w Zespole Szkół  w Lelisie”

ZATWIERDZAM:

Andrzej Przeradzki

Lelis , 15.02.2013r.

Specyfikacja niniejsza zawiera :

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |
|  |  | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |
|  |  | Przedmiar robót |
|  |  | Projekt budowlano-wykonawczy |

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści :

| 1. | Nazwa i adres Zamawiającego………………………………………………….…………………. |
| --- | --- |
| 2. | Oznaczenie Wykonawcy …………………………………………………………….…….………. |
| 3. | Tryb udzielania zamówienia……………………………………………………………….………. |
| 4. | Opis przedmiotu zamówienia……………………………………………………….…….……….. |
| 5. | Zamówienia częściowe…………………………………………………………….………………. |
| 6. | Zamówienia uzupełniające…………………………….………………………………..…….…… |
| 7. | Informacja o ofercie wariantowej……………………….…………………………………….…… |
| 8. | Termin wykonania zamówienia…………………..…….………………….………………….…… |
| 9. | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu…………..…...……….…………………………………….……….…… |
| 10. | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia…………………………….……. |
| 11. | Wymagania dotyczące wadium ……………………………………………………………………. |
| 12 | Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy……………….. |
| 13. | Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego………………………………………………………………………………………… |
| 14. | Opis sposobu przygotowania oferty…………………………………………………..……………. |
| 15. | Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ………………………………..………….……….…….…… |
| 16. | Zebranie Wykonawców, wizja lokalna terenu objętego przedmiotem zamówienia……………….. |
| 17. | Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami…………………………….….…….. |
| 18. | Miejsce, termin i sposób złożenia oferty………………………………………….…….……..…… |
| 19. | Zmiany lub wycofanie złożonej oferty…………………………….…………………………..…… |
| 20. | Miejsce i termin otwarcia ofert…………………………….……………….……………...….…… |
| 21. | Tryb otwarcia ofert…………………………….…………………………………………...….…… |
| 22. | Zwrot oferty bez otwierania…………………………….……….…………………………….…… |
| 23. | Termin związania ofertą…………………………….…….….…………………….………….…… |
| 24. | Opis sposobu obliczenia ceny……………………………….……………………………….…..… |
| 25. | Kryteria oceny ofert…………………………….….………….……………………………....…… |
| 26. | Oferta z rażąco niską ceną………………….……………….……………………………………... |
| 27. | Uzupełnienie oferty…………..……………………………….……………………………….…… |
| 28. | Tryb oceny ofert…………………………….…………..…….………………………...….….…… |
| 29. | Wykluczenie Wykonawcy…………………………………….………………….…………....…… |
| 30. | Odrzucenie oferty…………………………….……………….………………….……...…….…… |
| 31. | Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania…………………………………...………. |
| 32. | Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia…… |
| 33. | Unieważnienie postępowania………………….…………….………………………………….….. |
| 34. | Środki ochrony prawnej…………………………….…………………………...…………………. |
| 35. | Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami……….………………...…………. |
| 36. | Podwykonawstwo……………………………………………….…………………...….….….…… |
| 37. | Wykaz załączników do niniejszej SIWZ………………………….……………………………. |

CZĘŚĆ II  - WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ………..

CZĘŚĆ III  - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ……………………………………….

CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający : 		 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

Adres : 			 ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

Telefon :			 0(29) 761-10-79

Telefax : 			0(29) 761-10-79

Numer NIP : 			758-17-65-304

Numer REGON : 		550432430

e-mail : 			zasip@post.pl

www.				 http://bip.lelis.pl/

2. Oznaczenie Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: SIWZ dla przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.

„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

W zakres robót wchodzą: roboty zewnętrzne

1) wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym - 738,73 m2

- demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

- wykonanie izolacji z folii izolacyjnej o przepuszczalności dyfuzyjnej powyżej 3000 g/m2/24h

- ołacenie połaci dachowych kontrłatami 3x4 cm z tarcicy nasyconej

- ołacenie połaci dachowych łatami 4x5 cm z tarcicy nasyconej

- wykonanie pokrycia z blachy powlekanej dachówkowej

- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej dachówkowej

2) wymiana systemu odwodnienia budynku z blachy powlekanej - system 150/120 mm

(rynny - 93,22 mb, rury spustowe 64,40 mb)

3) przebudowa kominów wentylacyjnych powyżej połaci dachowej z cegły klinkierowej (szt.8)

wraz z udrożnieniem przewodów wentylacyjnych

4) montaż ław i stopni kominiarskich

5) montaż 4 szt. okien dachowych

6) montaż 2 szt wyłazów dachowych

7) montaż kominków wentylacyjnych (szt. 4)

8) montaż drabin z poziomu stropu poddasza nieużytkowego do wyłazu dachowego (szt. 2)

9) wywóz płyt azbestowo-cementowych i gruzu z terenu budowy

10) odbudowa instalacji odgromowej na dachu

11) wymiana pokrycia na daszku nad wejściem głównym do budynku

12) inne roboty wynikające z technologii robót

Roboty wewnętrzne:

Wydzielenie dwóch pomieszczeń technicznych na poddaszu o ogólnej powierzchni podłogi 59,25 m2.

Przewidziano wykonanie ścianek typu lekkiego z drewna impregnowanego, pomiędzy słupkami stanowiącymi konstrukcję więźby dachowej,z pokryciem obustronnym dwuwarstwo płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12.5 mm GKF i wypełnieniem wełną mineralną gr. 12 cm.

Ściany malowane farbą emulsyjną, posadzki z gresu technicznego. Wejście do pomieszczeń poprzez drzwi stalowe p.poż EI30 o odporności ogniowej 30 min. W pomieszczeniach przewidziano instalację oświetleniową i montaż lamp żarowych (IP44)

Klasyfikacja robót  wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV-45 000 000-7 Roboty budowlane

CPV-45 100 000-8, 45-453 000-7 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

CPV 45 262 660-5 (usuwanie azbestu)

CPV-45 422 000-1 Roboty ciesielskie

CPV-45 262 300-4 Roboty betoniarskie i żelbetowe

CPV 45 262 310-7 Zbrojenie konstrukcji budowlanych

CPV-45 262 500-6 Roboty murarskie

CPV-45 261 000-4 Roboty dekarskie i blacharskie

CPV-45 421 000-4 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

CPV-45 320 000-6 Roboty izolacyjne

CPV-45 410 000-4 Roboty tynkarskie

CPV-45 430 000-0 Pokrywanie ścian i podłóg

CPV-45 442 100-8 Roboty malarskie

CPV-45 421 160-3 Roboty ślusarko-kowalskie

CPV 45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.1.Zamawiający wymaga, aby gwarancja  na roboty stanowiące przedmiot zamówienia wynosiła min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru wykonanych robót, natomiast gwarancja na urządzenia zgodna z gwarancjami udzielonymi przez ich producentów. Zapisy dotyczące okresów gwarancji w kartach katalogowych nie są dla Wykonawców wiążące.

4.2. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

4.3. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

5. Zamówienia częściowe

Zamówienie  nie przewiduje składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67ust.1 pkt 6 u.p.z.p.  do wysokości 20% zamówienia podstawowego.

7. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  do 30 września 2013r.-

9.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

9.1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  zamówienia publicznego  muszą spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. dotyczące:

1)  posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca winien wykazać,  że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, co  najmniej dwa zadania , których przedmiotem była budowa lub przebudowa budynku (lub budynków) użyteczności publicznej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każde.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)  dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej  1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ze wskazaniem tych osób.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza  odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający wymaga opłaconej  polisy na kwotę co najmniej 500.000zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

9.1.2. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę  warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 u.p.z.p. , oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 4).

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać   wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych  za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

(Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument w formie załącznika nr 3).

3) oświadczenie, że osoby, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania takich uprawnień ze wskazaniem tych  osób; załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca  w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia  Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 u.p.z.p., Wykonawca składa:

- aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust1 pkt 2 u.p.z.p. , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych- oświadczenie w zakresie art. 24 ust1 pkt 2 u.p.z.p.

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone w/w dokumenty i oświadczenia przez każdego z nich);

9.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych :

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

1. dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania   potwierdzający , że:

- nie otwarto jego likwidacji  ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

  - Inne dokumenty :

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

- kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót,

- stosowne Pełnomocnictwo(a)

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 10.1 SIWZ,

  - Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły : „spełnia – nie spełnia”.

9.6.  Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert , spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust 1u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust1 u.p.z.p.

10.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

10.1.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.2. 	Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

10.3. 	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć następująca formę prawną : Konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy Konsorcyjnej określającej m.in. zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania, pełnomocnika Konsorcjum. Umowa Konsorcyjna winna być zawarta na okres Umowy o realizację zamówienia.

10.4.   	Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11.      Wymagania dotyczące wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium

w wysokości 6000,00 PLN (sześć  tysięcy złotych) przed upływem terminu

składania ofert.

11.1. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –     kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:

Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach  określonych w ofercie, lub

Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, lub

zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.”

11.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Ostrołęce; nr  69 8922 0009 0000 2437 2000 0010 przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

11.3. Wadium wniesione w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Lelisie ul. Szkolna 37, 07 – 402 Lelis, pok. nr 4 (oryginał). Kopię złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

11.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.8 SIWZ. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt 11.4 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

12. Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

12.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej

podanej w ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania

umowy przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu

związania ofertą.

12.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach :

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący

rachunek bankowy Zamawiającego: 69 8922 0009 0000 2437 2000 0010

3) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji,

gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna

zawierać następujące elementy :

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

c) kwotę gwarancji,

d) termin ważności gwarancji,

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji w ciągu 14 dni na pierwsze

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, z

którym podpisano umowę: nie wykonał lub wykonał nienależycie umowę objętą

gwarancją i nie dokonał zapłaty wymagalnych kar umownych”.

5) Postanowienia ust. 4) stosuje się również do poręczeń, określonych w ust.1) b) i ust.1)e).

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród

pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust.3 u.p.z.p.

7) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149

u.p.z.p.

12.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób :

- 70 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zamówienia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dniu po

upływie okresu rękojmi za wady. Rękojmia wynosi 24 miesiące.

13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego

zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy wraz z protokołem odbioru robót.

14.     Opis sposobu przygotowania oferty.

14.1.  Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź tez przygotowane przez Wykonawcę w  formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

- Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 u.p.z.p.

14.2.   Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Wykonawca jest świadomy, że na podstawie  art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.) „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo  nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego(…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

14.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),    iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 u.p.z.p.

15.      Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ

15.1.   Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.38 ust.1 u.p.z.p.

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

Zamawiający zastrzega konieczność posługiwania się formą pisemną lub faksem przy zasięganiu informacji prawnie skutecznych zgodnie z art. 27  u.p.z.p.

15.2.	Zmiany w treści SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ i zamieści jej treść na stronie internetowej.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,  Zamawiający  przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza te informację na stronie internetowej Zamawiającego.

16.	Zebranie Wykonawców i wizja lokalna.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania ofert.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dot. przedmiotu zamówienia i   sprawach proceduralnych jest  Andrzej Przeradzki;  Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, tel. (29) 7611079,                                     e-mail:   zasip@post.pl

18.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

18.1. Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie jednostki organizacyjnej  Zamawiającego- Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, pok. nr 1

| do dnia | 05/03/2013 | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

18.2  Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :

Oferta w przetargu nieograniczonym na: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lelisie” Nie otwierać przed dniem 05/03/2013 godz. 10:00

18.3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

19.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

19.1.   Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

19.2.   Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”

19.3.   Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

20.	Miejsce i termin otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie jednostki organizacyjnej  Zamawiającego- Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, pok. nr 1

| w dniu | 05/03/2013 | o godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

21. 	Tryb otwarcia ofert.

21.1.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.2.	W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

21.3.	Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

21.4.	W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym :

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

21.5.	Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4.2)-3) niniejszej SIWZ.

22. 	Zwrot ofert bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania.

23.	Termin związania ofertą.

23.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23.2.	 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

24.	Opis sposobu obliczenia ceny.

24.1.	Cena oferty wyrażona w formularzu ofertowym  jest ceną ryczałtową.

24.2   Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

24.3.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego).

24.4.	Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, służy do rozliczenia zamówienia z Wykonawcą  i  należy go sporządzić jako kosztorys uproszczony w oparciu o załączony do niniejszej specyfikacji  projekt wykonawczy, opis przedmiotu zamówienia i  specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót i przedmiary robót.

24.5.	Cena oferty  winna uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w przedmiarze robót i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

24.6.  Wykonawca określi  ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w Kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji  projektowej. Ceny jednostkowe winny zawierać wszelkie koszty niezbędne do uzyskania rezultatu umowy. Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie ofertowym inne pozycje, które nie zostały uwzględnione w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest niezbędne do uzyskania rezultatu zamówienia.

24.7.	Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.

24.8.	Pozycje, dla których nie zostaną ujęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe uważane będą, że zostały ujęte w innych cenach pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym.

24.10 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

24.11.  Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym ceny  oraz ostateczna cena oferty, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną w § 5 ust 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) ( Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

24.12.	Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

24.13.	Zamawiający poprawi  w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty ,

Zamawiający stosownie do treści art. 87 u.p.z.p. i zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu oferty. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 u.p.z.p. o  nie wyrażeniu zgody na jej poprawienie.

25.	Kryteria oceny ofert.

25.1	Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które :

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny (waga kryterium „cena”–100%)

najniższa oferowana cena

C =  ---------------------------  x 100 pkt

cena ocenianej oferty

25.3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.

25.4.	Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

25.5.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

25.6.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

26.	Oferta z rażąco niską ceną.

26.1.	Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

26.2.	Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

26.3.	Zamawiający odrzuca ofertę :

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

27.	Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie  złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1  ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożne na wezwanie Zamawiającego oświuadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawioającego, nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert.

28.	Tryb oceny ofert.

28.1.	Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2)      Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

28.2.	Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust.3 u.p.z.p.

28.3.	Sprawdzanie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 3 u.p.z.p.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

29.	Wykluczenie Wykonawcy.

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia  stosownie do treści  art.24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

30.	Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 u.p.z.p.

31.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

31.1	Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

31.2	Zamawiający  udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

31.3.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),  albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,  oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ich punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)     Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Terminie, określonym zgodnie  z art. 94 ust 2 u.p.z.p. , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

31.4.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 31.3.1), na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

32.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

32.1.	Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia :

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ,

- jest nieważna :

  - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust.1 u.p.z.p.,

  - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.

32.2.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian :

1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- konieczności wykonania robót niezbędnych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

- okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę,

c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-c, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

2) wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego- dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3) zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu  rzeczowo-finansowego robót,

4) zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku: .

a) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru,

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego  na ich wprowadzenie.

32.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

32.4   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą przedłożą Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia umowy regulujące podział obowiązków pomiędzy Wykonawców realizujących umowę wspólnie.

32.5.    Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

33.	Unieważnienie postępowania.

33.1.	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 u.p.z.p.

33.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy :

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

34.	Środki ochrony prawnej.

34.1     Informacje ogólne

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art.179 i n. u.p.z.p.

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej SIWZ są :

a) odwołanie,

b) skarga do sądu.

3) Środki ochrony prawnej, przysługują  podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2 u.p.z.p.

34.2.	Odwołanie

Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art. 180 ust.1 i 2 u.p.z.p.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w terminie:

1)  5 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust2 u.p.z.p.,

albo

2) 10 dni  od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony w art. 27 ust.2 pzp.

3) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec treści  ogłoszenia lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

4) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, wobec czynności innych  niż określone w pkt 1) i 2),

Odwołanie wnosi się  w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, równocześnie przesyłając kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on  zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

34.3. Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

35.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

35.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  faksem, elektronicznie lub pisemnie.

35.2.  Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

36.	Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

37.	Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :

| L.p. | Oznaczenie załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
| 2. | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
| 3. | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia |
| 4. | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych |
| 5. | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień budowlanych |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| 7. | Załącznik nr 6 * | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 9 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ  OFERTY

na zadanie p.n. : „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

2.  WYKONAWCA :

Niniejsza oferta zostaje złożona przez :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA Z RAMIENIA  WYKONAWCY UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu/ e-mail |  |

4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przestępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest :

Wartość bez podatku VAT ........................................................................................... PLN (słownie : ....................................................................................................................... PLN) VAT …….. % tj. ...................................................................PLN naliczony zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004 r., poz.535 z późn .zm.) wartość z podatkiem VAT ................................................................................. PLN (słownie : ..................................................................................................................... PLN)

5.   Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia  zrealizujemy do dnia 30.09. 2013 r.

6. Udzielimy gwarancji na roboty stanowiące przedmiot zamówienia o długości 36 miesięcy oraz gwarancji na urządzenia zgodne z gwarancjami udzielonymi przez ich producentów.

7. 	Oświadczam(y), że akceptuję(emy), termin płatności faktur - 15 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

8.   OŚWIADCZENIE

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że :

- zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

- gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian,

- posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,

- w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuje(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiazuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt.12 SIWZ,

- składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik (o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ) zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz i w imieniu każdego z nas]*,

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca(y) w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

- na podstawie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  /  wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]*

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

- [nie zamierzam(y) powierzyć do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]* :

| L.p. | Nazwa części zamówienia | Wartość |
| --- | --- | --- |
| a) |  |  |
| b) |  |  |

* - niepotrzebne skreślić

9.	Załącznikami do niniejszej oferty są:

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

Oferta została złożona na  …………. ponumerowanych stronach.

10.   PODPISY

| l.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Miejscowość ……………………………………. dnia …………………………………..

Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

2.  WYKONAWCA :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

## O Ś W I A D C Z E N I E

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.), oświadczam(y),że:

1. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczące:

1)  posiadania  uprawnień do wykonania  określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczenie przedkładam(y) w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.„ „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego.

Miejscowość .................................. , dnia . ....................................

Podpisano :…...............................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik Nr 3-Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

2.  WYKONAWCA :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

##### OŚWIADCZAM(Y), ŻE :

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby :

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe Nr i opis uprawnień | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |

Miejscowość ...................................... , dnia  ....................................

Podpisano :...........................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 4- Wzór wykazu wykonanych robót  budowlanych

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Zakład Administracji Szkół I Przedszkoli w Lelisie

2.  WYKONAWCA :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

#### Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich  pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty 
i miejsca wykonania.

| Obiekt, lokalizacja, powierzchnia w m2 | Rodzaj robót i ich opis | Wartość robót | Czas realizacji | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane wykazane w tabeli, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone . Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający, że  dana robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej roboty budowlanej .

Dotyczy zadania p.n.:

„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

Miejscowość ...................................... , dn. ....................................

Podpisano :...............................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 5-Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Zakład Administracji Szkół I Przedszkoli w Lelisie

2.  WYKONAWCA :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

## O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam , że  Pan/i ……………………………………………………………………….

która będzie uczestniczyć w  wykonywaniu niniejszego zamówienia posiada/ją, wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, powinny to być uprawnienia równoważne, zgodne z obowiązującym na dzień wydania prawem, wystawione przed upływem terminu składania ofert, oraz  opłacone składki ubezpieczenia we właściwej Izby Samorządu Zawodowego

w zakresie ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Dotyczy zadania p.n.:

„Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

Miejscowość ...................................... , dnia  ....................................

Podpisano :...........................................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UWAGA: Oświadczenie wypełnia się dla każdej z wymaganych w SIWZ  osób.

Załącznik Nr 6- Wzór oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia  postępowania

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Zakład Administracji Szkół I Przedszkoli w Lelisie

2.  WYKONAWCA :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

## O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam , że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

”

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego.

Miejscowość .................................. , dnia . ....................................

Podpisano :…...............................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy}

Załącznik Nr 6*- Wzór oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia  postępowania

1.  ZAMAWIAJĄCY :

Zakład Administracji Szkół I Przedszkoli w Lelisie

2.  WYKONAWCA :

| L.p. | Pełna (e)Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

## O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam , że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.)

Oświadczenie przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami), świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297§ 1 kodeksu karnego.

Miejscowość .................................. , dnia . ....................................

Podpisano :…...............................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część II – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

(projekt)

UMOWA nr …

W dniu ……………………. roku w Lelisie pomiędzy :

Zakładem Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie,

07-402 Lelis, ul. Szkolna 48,      REGON 550432430;          NIP 758-176-53-04

reprezentowanym przez:

Andrzeja Przeradzkiego- Dyrektora Zakładu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

Podstawa zawarcia umowy i załączniki

1. 	Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

2. 	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1)	Oferta Wykonawcy z wraz z załącznikami,

2) 	Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3) 	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

4) 	Harmonogram rzeczowy.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. 	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. 	Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:

1) 	Umowa,

2) 	Oferta Wykonawcy,

3) 	Wyjaśnienia Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4) 	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierająca dokumentację techniczną, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów wymienionych w ust.3.

§ 3.

Wymagania materiałowe

1. 	Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. 	Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w SST.

3.	Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną.

§ 4.

Termin realizacji

1. 	Przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2. 	Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem niniejszej umowy 15 czerwca 2013r.

3. 	Termin realizacji – do dnia 30.09.2013 r.

Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć całkowite zakończenie robót i ich odbiór końcowy.

4. 	Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru końcowego stwierdzoną w protokole odbioru.

§ 5.

Harmonogram

1. 	Przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2.   Zmiana harmonogramu, o którym mowa w ust.1, nie powoduje zmiany niniejszej umowy, wymaga jednak zachowania formy pisemnej.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe.

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ..................zł,

słownie złotych: .................................................,

w tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: .......................................... zł,

słownie złotych: .................................................,

cena netto w wysokości: ................... zł,

słownie złotych: .................................................,

zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. 	W przypadku zmiany przez władze ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§ 7.

Rozliczenie robót

1. 	Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. 	Do rozliczenia końcowego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży zestawienie kserokopii faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i należności zapłaconych Podwykonawcom. Do rozliczenia końcowego należy dołączyć dokumenty Podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia w całości.

3. 	Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

4. 	Zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi w ciągu 15 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 8.

Roboty zamienne i dodatkowe

1. 	Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie:

1) 	wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej,

2) 	dokonanie zmiany określonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym kolejności wykonania robót,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

2. 	Strony przyjmują następującą definicję robót dodatkowych, koniecznych i zamiennych oraz sposób ich zlecenia i rozliczenia:

1) 	Roboty zamienne są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca powinien wykonać na podstawie protokołu. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. W przypadku konieczności przekroczenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2) 	Roboty dodatkowe są to roboty, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i jeżeli:

a) 	z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) 	wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności i zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie odrębnej umowy.

§ 9.

Rozliczenie robót zamiennych i dodatkowych

1.	Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia za te roboty.

2. 	Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 8 ust 1 niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót sporządzoną w oparciu o ceny zawarte w aktualnych zeszytach „SEKOCENBUD”.

3. 	Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. 	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 10.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w  terminie określonym w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

2)    wskazanie miejsca poboru wody i energii do celów budowy,

2) 	zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. 	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) 	wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) 	przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych (SST),

3)	wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,

4) 	realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,

5) 	kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru końcowego robót,

6) 	utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza  teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu  budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, a w szczególności zapewnienie bezpiecznego korzystania z pomieszczeń  oraz dojścia do  budynku oraz bezkolizyjnego dojazdu środków transportowych na teren szkoły,

7) 	informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,

8)  informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

9) 	niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) 	opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126) i przedłożenie go Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru),

11) przedłożenie umowy konsorcjum (w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców jako konsorcjum), stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizacje Umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,

12)  przedłożenie harmonogramu rzeczowego i jego aktualizacja,

13) przedłożenie wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawców w zakresie kadry technicznej (kserokopie uprawnień budowlanych, dokumentu potwierdzającego przynależność do OIIB),

14)	przekazanie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i przekazanie uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Budowlanej.

3. 	Opóźnienie z tytułu nie opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 11.

Teren budowy

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których wskaże Zamawiający w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12.

Nadzór inwestorski

1. 	Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: P. ………………..…… ………………………………… uprawnienia …………………………… nr uprawnień …………………. Telefon służbowy …………………………..

2. 	Osoba wskazana w ust. 1 działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 13.

Personel Wykonawcy

1. 	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. 	Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. 	Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. 	Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie P. ………………………………… uprawnienia …………………………… nr uprawnień …………………. Telefon służbowy …………………………..

6. 	Osoba wskazana w ust. 6, będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. 	Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osoby wskazanej w ust. 6, w przypadku nienależytego wykonywania przez tę osobę swoich obowiązków.

§ 14.

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

………………………………………………………………………...……………………

(nazwa Podwykonawcy i zakres robót)

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

2. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców ww. roboty, jest zobowiązany zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Zawarcie umowy z Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej

zawarciem. Tym samym nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji, wraz ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robót, uwzględniającym terminy wykonania poszczególnych prac przez Podwykonawców oraz należności przysługujące z tego tytułu.

4. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót zleconych Podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót,

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, jednak nie mniejsze niż wynikające z § 20 niniejszej Umowy.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.

6. Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uprawniony będzie do odmowy akceptacji.

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji

dotyczących Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia

i kompetencji Podwykonawcy.

8. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Zamawiającego.

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.

10. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

§ 15.

Przekazanie placu budowy

1. 	Inspektor nadzoru przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

2.	Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) następujące dokumenty:

a) 	Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) 	kopie uprawnień budowlanych kierownika robót i dokumenty potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego oraz  aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

c) 	polisy i dokumenty ubezpieczeniowe.

3.	Nie przedłożenie w terminie, przez Wykonawcę, dokumentów wymienionych w ust.2 skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 16.

Zasady odbioru robót

1. 	Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

2. 	Wszystkie odbiory częściowe i odbiór końcowy, dokonywane będą w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

3.	Odbioru dokonuje z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru powołana przez Zamawiającego komisja odbioru z czego sporządzony zostaje protokół końcowy odbioru.

4. 	Z czynności odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostaną wyznaczone terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 17.

Gwarancja

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty będące przedmiotem umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres 36 miesięcy na roboty budowlane oraz gwarancje na urządzenia zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentów.

2.	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

3. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

4.	Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

5.	Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.

§ 18.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. 	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej umowy, tj. kwotę …………………………… zł (słownie: ……………………………………………….).

2. 	W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust.1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………………………..

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1)	70% wartości zabezpieczenia – po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunięciu wad 
i usterek poodbiorowych – w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usunięcia usterek,

2)	30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące.

4. 	Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony w § 4 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.

§ 19.

Ubezpieczenie

1. 	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, objętych niniejszą umową.

2. 	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) 	roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

2)    odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym również ruchem pojazdów mechanicznych.

3)    szkody, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi

3.  Warunki OC reguluje dokument ………………………………………………….

§ 20.

Kary umowne

1. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 	za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,19% wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia,

2) 	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz odbiorze w okresie rękojmi w wysokości 0,19% wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami §16 niniejszej umowy,

3) 	za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni w wysokości 0,19% wartości umownej netto, za każdy dzień przerwy,

4) 	za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,19% wartości umownej brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowym,

5) 	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umownej brutto,

2. 	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) 	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w § 21 ust.1 niniejszej umowy.

3. 	Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

5. 	Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

6. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji zamówienia.

§ 21.

Odstąpienie od umowy

1. 	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) 	Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2) 	Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) 	W wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

4) 	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. 	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. 	Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 2 niniejszego paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.

4. 	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) 	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronne uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) 	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) 	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4) 	W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3), Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia.

Podpisany przez obie strony protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5) 	Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone,

5. 	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) 	Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 7 ust. 8 niniejszej umowy,

2) 	Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt. 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,

3) 	Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój nadzór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 22.

Sprawy nieuregulowane

1. 	Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego.

2. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

3. 	Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. 	Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23.

1. 	Umowę niniejszą sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, … egzemplarze dla Zamawiającego i ..... egzemplarze dla Wykonawcy.

2. 	Umowa niniejsza zawiera …….. ponumerowanych  stron.

WYKONAWCA: 								ZAMAWIAJĄCY

CZĘŚĆ III:  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Lelisie”

Roboty zewnętrzne:

1) wymiana pokrycia dachowego na budynku głównym - 738,73 m2

- demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

- wykonanie izolacji z folii izolacyjnej o przepuszczalności dyfuzyjnej powyżej 3000 g/m2/24h

- ołacenie połaci dachowych kontrłatami 3x4 cm z tarcicy nasyconej

- ołacenie połaci dachowych łatami 4x5 cm z tarcicy nasyconej

- wykonanie pokrycia z blachy powlekanej dachówkowej

- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej dachówkowej

2) wymiana systemu odwodnienia budynku z blachy powlekanej - system 150/120 mm

(rynny - 93,22 mb, rury spustowe 64,40 mb)

3) przebudowa kominów wentylacyjnych powyżej połaci dachowej z cegły klinkierowej (szt.8)

wraz z udrożnieniem przewodów wentylacyjnych

4) montaż ław i stopni kominiarskich

5) montaż 4 szt. okien dachowych

6) montaż 2 szt wyłazów dachowych

7) montaż kominków wentylacyjnych (szt. 4)

8) montaż drabin z poziomu stropu poddasza nieużytkowego do wyłazu dachowego (szt. 2)

9) wywóz płyt azbestowo-cementowych i gruzu z terenu budowy

10) odbudowa instalacji odgromowej na dachu

11) wymiana pokrycia na daszku nad wejściem głównym do budynku

12) inne roboty wynikające z technologii robót

Roboty wewnętrzne:

Wydzielenie dwóch pomieszczeń technicznych na poddaszu o ogólnej powierzchni podłogi 59,25 m2.

Przewidziano wykonanie ścianek typu lekkiego z drewna impregnowanego, pomiędzy słupkami stanowiącymi konstrukcję więźby dachowej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12.5 mm GKF i wypełnieniem wełną mineralną gr. 12 cm. Ściany malowane farbą emulsyjną, posadzki z gresu technicznego. Wejście do pomieszczeń poprzez drzwi stalowe p.poż EI30 o odporności ogniowej 30 min. W pomieszczeniach przewidziano instalację oświetleniową i montaż lamp żarowych (IP44)

Klasyfikacja robót  wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV-45 000 000-7 Roboty budowlane

CPV-45 100 000-8, 45-453 000-7 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

CPV 45 262 660-5 (usuwanie azbestu)

CPV-45 422 000-1 Roboty ciesielskie

CPV-45 262 300-4 Roboty betoniarskie i żelbetowe

CPV 45 262 310-7 Zbrojenie konstrukcji budowlanych

CPV-45 262 500-6 Roboty murarskie

CPV-45 261 000-4 Roboty dekarskie i blacharskie

CPV-45 421 000-4 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

CPV-45 320 000-6 Roboty izolacyjne

CPV-45 410 000-4 Roboty tynkarskie

CPV-45 430 000-0 Pokrywanie ścian i podłóg

CPV-45 442 100-8 Roboty malarskie

CPV-45 421 160-3 Roboty ślusarko-kowalskie

CPV 45 310 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:

1) Zakres przedmiotu zamówienia

2) Podstawę wykonania robót stanowi dokumentacja projektowa wykonana w październiku 2012 r. przez biuro Usługi Projektowo-Budowlane, Lucyna Maria Szymańska, 07-410 Ostrołęka, ul. Gen. I. Prądzyńskiego 1m.19

3) Podane w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót ) nazwy własne są przykładowe.

Dopuszcza się materiały, urządzenia i technologie równoważne w stosunku do przywołanych

w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą

posiadać parametry nie gorsze sin wskazane przykładowo w dokumentacji technicznej.

4. Organizacja budowy:

1) Ze względu na konieczność utrzymania po wakacjach ciągłości  w działalności placówki szkolnej, niezbędne jest wykonanie robót rozbiórkowych, murarskich i dekarskich w okresie wakacji. Przebudowa kominów winna być wykonana przed pracami dekarskimi.

2) Organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych musi być zgodna z obowiązującymi

przepisami bezpieczeństwa pracy oraz warunkami ustalonymi z Dyrektorem  szkoły.

3) Ogrodzenie terenu budowy ma być wykonane z elementów pełnych i jednorodnych na całym

obwodzie, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.

4) Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z dn. 26.04.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,

tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy

i ochrony zdrowia ( DZ.U. 02.108.953)

5) Oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc prowadzenia robót należy wykonać

zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.

6) Przy organizacji robót należy uwzględnić fakt, iż  roboty będą prowadzone przy czynnym

obiekcie, dlatego prace powodujące długotrwały hałas należy prowadzić poza godzinami pracy

szkoły.

7) Po zakończeniu robót należy uporządkować teren, doprowadzić nawierzchnie z kostki brukowej  oraz obiekty sąsiadujące do stanu z dnia przejęcia frontu robót.

8) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje i przedstawi po uzgodnieniach z Zamawiającym do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać elementy robót i ich wartości opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.

9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia (zalanie pomieszczeń szkolnych, uszkodzenia instalacji, zniszczenia zieleni, zniszczenia chodników i dróg wewnętrznych).

5. Dostępność dokumentów przetargowych:

Dokumenty przetargowe t.j.: SIWZ wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej

Zamawiającego, adres podany jest w ogłoszeniu o zamówieniu.

6. Klauzule dodatkowe:

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia

27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami. Wszystkie materiały pochodzące

z robót, prowadzonych w ramach inwestycji, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów

budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie

uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest

do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SIWZ                   i poleceniami Zamawiającego.

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót. Wyceny należy opracować na podstawie w/w dokumentów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku                     i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Ceny jednostkowe ujęte w kosztorysie  ofertowym  powinny uwzględniać także wszystkie inne niezbędne koszty konieczne do uzyskania rezultatu umowy,  w tym między innymi :

- koszt przebudowy ewentualnych kolizji infrastruktury technicznej nie przewidzianych              w dokumentacji projektowej oraz wszystkie inne niezbędne koszty.

- Koszty oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót w trakcie budowy .

- Koszty wytyczenia geodezyjnego i dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji w dwóch egzemplarzach .

- Koszt wszystkich podatków, cła, koszty ubezpieczenia, transportu i inne obciążenia, które wykonawca ma obowiązek płacić w związku z przedmiotem zamówienia.

- Ofertę należy opracować w oparciu o dokumentację techniczną,  specyfikacje wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia  i przedmiar robót.

- Kosztorys ofertowy winien być zgodny z przedmiotem zamówienia i określać wartość na całość zamówienia ujętego w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.

Zastosowane nazwy producentów służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego.

W załączeniu:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

- Przedmiary robót

- Projekty budowlano-wykonawcze