Lelis dnia 25.01.2010

ZAMAWIAJĄCY

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

ul. Szkolna 48

07-402 Lelis

województwo: mazowieckie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedno. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm./ o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych

„Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie ”

CPV:  45.21.22.20-4; 45.21.22.21-1; 45.31.61.00-6; 45.21.00.00-2; 45.31.00.00-3; 45.33.00.00-9; 45.23.13.00-8;

Zatwierdzam

Andrzej Przeradzki

Dyrektor  ZASiP

w     Lelisie

I.       Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

ul. Szkolna 48

07-402 Lelis

województwo: mazowieckie

tel./fax (0-29) 761-10-79

e-mail: zasip@post.pl

II.                Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedno. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm./ o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy dla robót budowlanych.

III.             Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w SIWZ, pozwoleniu na budowę nr 1080/2008 z dnia 13 listopada 2008 r., projektach budowlano-wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarów.

Kody CPV:

45212220-4 - Wielofunkcyjne obiekty sportowe

45212221-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Pozostałe  warunki  zlecenia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do:

a)      urządzenia terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia,

b)      wykonania robót zabezpieczających, odtworzeniowych zgodnie z projektem,

c)      wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót,

d)     wykonania przyłączeń wodociągowych, energetycznych dla potrzeb robót i zaplecza terenu budowy wraz  z licznikami oraz ponoszenia kosztów  zużycia tych mediów,

e)      poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej i innych mediów,

f)       wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp oraz planu BIOZ,

g)      oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń bhp,

h)      wykonania niezbędnych bieżących badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,

i)        dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

j)        w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji: robót, ich części, urządzeń lub też elementów istniejących– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

k)      wykonania rozruchu elementów robót wraz z przeszkoleniem pracowników użytkownika,

l)        zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót wraz  z ich naniesieniem na mapę zasadniczą,

ł)    dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

m)      zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

n)      utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

o)      uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

p)       wykonania robót z należytą starannością nie powodującego uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku takiego uszkodzenia wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt,

r)      wykonania innych prac, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac.

3. W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

4.Ewentualne materiały budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo.  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

5. Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oferty wykonawcy oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy.. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy.

6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot umowy nie mniejszej niż  36 miesięcy liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego – co zostanie potwierdzone na formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do siwz.

7. Warunki płatności:  kwartalnie, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, przelewem w terminie 30 dni od daty przedstawienia dokumentów rozliczeniowych na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

8. Wykonawca  zobowiązany będzie do  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. przez cały okres obowiązywania umowy.

IV.             Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.                Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie  przewiduje możliwości  udzielenia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 niniejszego zamówienia publicznego  zamówień uzupełniających.

VI.             Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia.

VII.          Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów w postępowaniu, umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,  zwrotu kosztów  udziału     w postępowaniu, oraz zawarcia umowy ramowej.

VIII.        Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania  zamówienia do dnia 31 marzec  2012 r.

IX.             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy oraz  spełniają warunki szczegółowe:

1.                   Posiadają  doświadczenie,  potwierdzone:

Wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  co najmniej 2 inwestycji budowlanych  o wartości minimum 1 500 000  zł brutto każda.

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda:

a)       Wykaz wykonanych   robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem   i wartością robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia  z podaniem ich  wartości, dat i miejsca wykonania- wg załącznika nr 4,

b)      Dokumenty, potwierdzające że prace wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

2.      Dysponują lub będą dysponowali  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. :

a)      Kierownikiem budowy  posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno –budowlanej,

b)      Kierownikiem robót  posiadający  uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowy   i kanalizacyjnych,

c)      Kierownikiem robót  posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda:

a)      Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca   i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg zał. nr 5.

b)      Pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

c)      Uprawnienia budowlane w wymaganej  specjalności,   dokumenty potwierdzające aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wskazanych w wykazie.

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia potwierdzone:

a)      Posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej  w wysokości  co najmniej  1 000 000 zł.

b)     Posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej przez Wykonawcę w wysokości co najmniej 500 000 zł.

Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żąda:

a)      Polisy, a w przypadku jej braku  innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000 zł..

b)      Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca  posiada rachunek, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 500 000 zł.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunki (pkt.od 1 do 3)  mogą spełniać łącznie.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                         w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

X.                Podwykonawcy

1.      Jeżeli Wykonawca  zamierza   zatrudnić  podwykonawców,  jest   zobowiązany wykazać    w ofercie rodzaj   powierzonej części zamówienia na formularzu oferty wg załącznika nr 1.

2.      Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.

3.      Wykonawca jest   zobowiązany   do   przedłożenia   do   protokołu odbioru robót oświadczeń podwykonawców o nie zaleganiu  z  zapłatą  na  ich    rzecz. Rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym  z Zamawiającym.

XI.             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału   w postępowaniu

Zamawiający żąda następujących dokumentów  i oświadczeń:

1.Formularz oferty wg zał. Nr 1. wraz kosztorysem ofertowym.

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg zał. Nr 2.

3.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt.4  (o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania) wg zał. Nr 3.

4.Potwierdzenie  wniesienia wadium.

5. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. zatwierdzony projekt umowy zał. Nr 6

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.   Dokument, o którym mowa wyżej uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika  Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne                  i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy  wystawioną nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w rt.24 ust.1 pkt. 9 ustawy  wystawioną nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia  posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda:

11. Wykaz wykonanych   robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem   i wartością robotom budowlanym  stanowiącym przedmiot zamówienia    z podaniem ich  wartości, dat i miejsca wykonania- wg zał. Nr 4.

12.Dokumenty potwierdzające, że prace wymienione powyżej zostały wykonane    z należytą starannością.

13. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca   i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wg zał. Nr 5.

14. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów  do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej  Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

15. Uprawnienia budowlane w wymaganej  specjalności,  aktualne dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

W celu potwierdzenia znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający  żąda:

16.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca  posiada rachunek, potwierdzająca  wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

17.Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną  powinien złożyć osobno oświadczenie  o którym mowa w pkt. 4 - o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt.4 t.j. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg zał. Nr 3 oraz dokumenty wymienione w pkt. od 7 do 10.

XII.          Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:

a) pisemnie,

b) faksem

c) drogą elektroniczną,

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną   każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.

3.Wszelką korespondencję składaną w toku postępowania Wykonawcy mogą przesłać faksem pod nr (29) 761 10 79 lub drogą elektroniczną  na adres zasip@post.pl

4.Wykonawca  może zwrócić się  na  piśmie (faksem, drogą elektroniczną)   do Zamawiającego z    prośbą o wyjaśnienie    specyfikacji.    Kopie     odpowiedzi wraz  z    treścią   zapytania Zamawiający   prześle     niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,   którym doręczono dokumenty  przetargowe   (bez      ujawnienia źródła zapytania), oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.lelis.samorzady.pl  ,  pod warunkiem,   że   prośba  o  wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego przynajmniej na 6 dni przed terminem składania ofert.

XIII.       Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Ze    strony   Zamawiającego   pracownikami   uprawnionymi  do   kontaktowania   się z Wykonawcami  jest:

Andrzej Przeradzki;  Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, ul. Szkolna 48, tel. ( 29) 7611079,      e-mail: zasip@post.pl

XIV.       Wymagania  dotyczące wadium

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 80 000  zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy  złotych).

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)  pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

69 8922 0009 0000 2437 2000 0010

z dopiskiem „wadium”.

4.Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność  operacji finansowo – bankowych  odpowiada Wykonawca.

5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy zdeponować   w  ZASiP w Lelisie ul. Szkolna 48 pokój nr 1 za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert.

7.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem:

a)      gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w niniejszej specyfikacji.

8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a)       upłynął termin związania ofertą;

b)       zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c)       Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

9.Z zastrzeżeniem pkt.art.46 ust. 4a ustawy  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: który

a)      wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b)      który został wykluczony z postępowania;

c)      którego oferta została odrzucona.

10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. 9 b) i c), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy  wnoszą wadium w terminie  określonym przez Zamawiającego.

11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń,  o których mowa w art.25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to    z przyczyn niezależnych po jego stronie.

12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1)      Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to    z przyczyn niezależnych po jego stronie.

2)      Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XV.          Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

XVI.       Opis sposobu przygotowywania ofert

Przygotowanie oferty:

1.      W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi   częściami niniejszej specyfikacji.

2.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.      Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim w formie pisemnej.

4.      Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty   będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to do oferty należy   dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.      Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.      Wszelkie załączniki do specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień specyfikacji.

7.      Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.      Wszystkie poprawki w treści muszą być parafowane i datowane własnoręcznie podpisem osoby upoważnionej.

9.      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10.  Oferta powinna zawierać tylko te elementy, których żąda Zamawiający w niniejszej specyfikacji.

Forma  składania  dokumentów:

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Oferta  podmiotów  występujących  wspólnie:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np.  (np. w formie spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami). Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie  z pełnomocnikiem (liderem).

2.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3.Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę powinien złożyć osobno oświadczenie o którym mowa w części XI pkt. 4 o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 pkt.4 t.j. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg zał. Nr 3 oraz dokumenty wymienione w części XI  pkt. od 7 do 10.

XVII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert:

1.      Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Adres Zamawiającego:

Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48

oraz powinna być oznakowana następująco:

Oferta  na przetarg nieograniczony na przebudowę zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

Nie otwierać przed dniem 18 luty 2010r.

2.      Oferty należy składać w siedzibie  Zamawiającego-  Sekretariat  (pok. nr 11) do dnia

18 luty 2010r. do godz. 1000.

3.      Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa   w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.      Oferty można składać osobiście lub przesyłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyda poświadczenie złożenia oferty.

5.      Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę.

6.      Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert:

1.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 luty 2010r. o godz. 1015  w siedzibie Zamawiającego –

(pok. nr 1)

2.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.      Otwarcie ofert zostanie dokonane w następującej kolejności:

a)      jako pierwsze otworzone będą oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie  będą otwierane),

b)      następnie otwarte będą pozostałe oferty,

c)      oferty, o których wycofaniu powiadomiono nie będą otwierane.

4.      W trakcie otwierania ofert do publicznej wiadomości zostaną podane:

a)      nazwa i adres Wykonawcy,

b)      cena ofertowa,

c)      termin wykonania zamówienia,

d)     warunki płatności,

e)      gwarancję.

5.      Informacje, o których mowa w pkt. 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Ceną ofertową jest cena brutto i winna być podana w PLN cyfrowo   i słownie.

2.      Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową,  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, niniejszą specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót  jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny ofertowej.  W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia określonego w w/w dokumentach i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

3.      W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie  z wiedzą techniczną i technologią wykonywania robót.

4.      Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

5.      Zamawiający będzie poprawiał  oczywiste pomyłki pisarskie,   omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.      Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie pomyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

XIX.       Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w PLN.

XX.          Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1.      Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny,

CENA- 100 %

2.      Sposób obliczania wartości punktowej :

Cena – max 100 pkt.

Oferta  z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. a pozostałe oferty wg wzoru:

cena oferty najniższej  x 100 pkt.

cena oferty badanej

XXI.       Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie (faksem lub drogą elektroniczną) Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Lelis www.lelis.samorzady.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji  zamówienia zostanie powiadomiony pismem akceptującym o terminie i miejscu zawarcia umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust.1a ustawy.

XXII.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  w kilku następujących formach:

a)      pieniądzu;

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)      gwarancjach bankowych;

d)     gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości.

3.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 69 8922 0009 0000 2437 2000 0010

z dopiskiem „zabezpieczenie”.

4..  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5.  Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Formularz umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu   stanowi załącznik nr 6  do niniejszej specyfikacji. Wzór umowy jest wiążący i  nie podlega negocjacjom. Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu oferty – załącznik nr 1.

Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następującym zakresie:

zmiana kierowników robót i budowy  wymienionych w umowie na osoby o takich samych kwalifikacjach

przedłużenie terminu  wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w części VIII niniejszej specyfikacji w przypadkach:

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zamówienia,

c) wystąpienia robót dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy polegająca na przesunięciu wykonania elementów  robót lub przyspieszeniu terminów realizacji poszczególnych pozycji.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki odwoławcze określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczące protestów - art 180-183 ustawy oraz prawo do składania odwołań w zakresie określonym art.184 ust.1a ustawy.

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców  wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

XXV.    Podsumowanie końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedno. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm./  oraz  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny / Dz. U. z 1964  r.  Nr 16 poz.93 z późn. zm./

Opracował:

Andrzej Przeradzki

Dyrektor ZASiP

W Lelisie

ZAŁĄCZNIK 1

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY

Nazwa zadania:

Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

Niniejsza oferta zostaje złożona przez* :

Nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..…….…

Adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

NIP:.......................................................

REGON:................................................

nr telefonu ............................................

nr faxu ..................................................

adres e-mail...........................................

*w przypadku składania oferty wspólnej należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów

O F E R T A:

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego za cenę brutto:

CENA BRUTTO:...............................................................................................zł.

Słownie : ........................................................................................................................................

Zamówienie zrealizujemy w terminie:  do  31 marca  2012 r.

Udzielamy:  36  m-cy gwarancji.

Termin płatności za wykonane usługi będzie wynosił 30 dni, w rozliczeniu końcowym do 50 dni, przelew.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia    i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 30 dni.

Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia projektu umowy stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji w przedmiotowym postępowaniu  i zobowiązujemy się, że   w przypadku przyznania nam zamówienia umowa zostanie zawarta w terminie określonym w piśmie akceptującym.

Wadium w kwocie 80 000 zł. zostało wniesione w dniu ...............................                 w formie ...........................................................................................................................

Wadium wniesione w pieniądzu po wyborze Wykonawcy należy zwrócić na rachunek:

...........................................................................................................................................

Zobowiązujemy się do  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. przez cały okres obowiązywania umowy.

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny  co stanowi kwotę ............................ zł.                           w formie ...........................................................................................................................

Oświadczamy, że  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie................................................................................................................................

b) wykonanie........................................................................................................................... itd.

...........................................dn. .....................

/ miejscowość, data /

## ZAŁĄCZNIK  2

## .........................................................

## /nazwa i adres Wykonawcy/

| Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt.1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami ) |  |
| --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

Ja (imię i nazwisko):......................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa i adres firmy):...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Oświadczam/y/, że:

1)      posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)      posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie inych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3)      znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................................................                                         ..............................................................................

/miejscowość i data/                                                              /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/                                   *w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa ustanowiony zgodnie z art.23 ustawy Pzp pełnomocnik

## ZAŁĄCZNIK  3

## .........................................................

## /nazwa i adres Wykonawcy/

| Oświadczenie o spełnianiu warunku art. 22 ust. 1 pkt.4:o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego |  |
| --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

Ja (imię i nazwisko):,............................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa i adres firmy):...........................................................................................................

Oświadczam, że nie zachodzą żadne przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem             o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku       z  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,            a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 24. 2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców    w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających   spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

...............................................................                                         ..............................................................................

/miejscowość i data/                                                                                 / podpisy osób/y upoważnionych, pieczęć/

*w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie  ubiegających  się o udzielenie zamówienia

ZAŁĄCZNIK 4

...................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Termin realizacji (podać miesiąc i rok) | Wartość zamówienia brutto | Opis zamówienia /miejsce wykonania/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |  |

...............................................................                                        ..............................................................................

/miejscowość i data/			                              /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/

Pieczęć oferenta i nr tel./faksu

ZAŁĄCZNIK 5

POTENCJAŁ KADROWY

dla zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie/co najmniej jeden wykonawca.

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | N r uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

.........................., dn. .....................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do    występowania w obrocie prawnym lub posiadających

ZAŁĄCZNIK 6

-PROJEKT-

UMOWA

Zawarta w  dniu ........................ 2010 r. w  Lelisie pomiędzy Zakładem Administracji Szkół     i Przedszkoli w Lelisie, ul Szkolna 48

w imieniu której działa    Dyrektor Andrzej Przeradzki, ,

zwanym  dalej Zamawiającym

a ....................................................................................................................................................

z siedzibą w .................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

...................................................................

...................................................................

zwanym dalej  Wykonawcą

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004  r. Prawo  zamówień publicznych / tekst jednol. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm./ w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Przebudowa zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie” które to prace zwane są  dalej przedmiotem umowy.

Szczegółowy przedmiot umowy  określony został w SIWZ, pozwoleniu na budowę nr 1080/2008 z dnia 13 listopada 2008 r., projektach budowlano-wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.     Na podstawie w/w dokumentów Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Renowacja murawy boiska piłkarskiego i instalacja automatycznego nawadniania,

- Budowa boiska do tenisa,

- Budowa boiska do koszykówki i siatkówki,

- Wymiana zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia boiska piłkarskiego wraz z bieżnią trybunami i urządzeniami lekkoatletycznymi,

- Budowa ogrodzenia boisk do tenisa i koszykówki,

- Przebudowa trybun,

- Wymiana chodników z  betonowych na   kostkę brukową

- Przebudowa szaletu zewnętrznego (doprowadzenie wody, wykonanie oświetlenia, montaż ustępów, przebudowa)

- Budowa oświetlenia całego kompleksu sportowego,

- Montaż tablicy wyników,

- Montaż monitoringu całego kompleksu boisk,

- Dostarczenie ławek – szt. 260

- Zakup i montaż urządzeń sportowych na stadionie w tym do utrzymania obiektu.

- Odtworzenie zieleni

- Montaż piłkochwytów wg dokumentacji

- Montaż masztów 12m z mechanizmem opuszczającym i podnoszącym

- Montaż masztów znicza

- Roboty geodezyjne wraz z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

2.Wykonawca jest zobowiązany do stałej  współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia.

3. Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oferty wykonawcy oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu harmonogram do akceptacji   w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac i czynności:

a)      urządzenia terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia,

b)      wykonania robót zabezpieczających, odtworzeniowych zgodnie z projektem,

c)      wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót,

d)     wykonania przyłączeń wodociągowych, energetycznych, dla potrzeb robót i zaplecza terenu budowy wraz  z licznikami oraz ponoszenia kosztów  zużycia tych mediów,

e)      poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej  i innych mediów,

f)       wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót
z uwzględnieniem warunków bhp oraz planu BIOZ,

g)      oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń bhp,

h)      wykonania niezbędnych bieżących badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie inspektorów nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,

i)        dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

j)        w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji: robót, ich części, urządzeń lub też elementów istniejących– naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

k)      wykonania rozruchu elementów robót wraz z przeszkoleniem pracowników użytkownika,

l)        zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robót wraz z ich naniesieniem na mapę zasadniczą,

ł)    dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

m)      zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

n)      utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

o)      uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

p)       wykonania robót z należytą starannością nie powodującego uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku takiego uszkodzenia wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt,

r)      wykonania innych prac, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

Termin realizacji umowy

1.Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

2.Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, nie później jak w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy.

3.Termin realizacji  przedmiotu umowy  ustala się do dnia 31 marca 2012 r., w tym:

Datą wykonania i dotrzymania terminów wykonania robót określonych w ust.3  będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  robót (odbioru częściowego w przypadku §12 ust.3a oraz odbioru końcowego w przypadku §12 ust.3b) pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości w ciągu 7 dni od zgłoszenia. W przypadku nie potwierdzenia  przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy zgodnie           z   § 16 ust. 2 a) i b).

4.Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy zostaną ustalone w  Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, opracowanym zgodnie z § 1 ust.3   stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

5.W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót  jest zobowiązany aktualizować Harmonogram rzeczowo-finansowy robót na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji.

§ 3

Inspektor Nadzoru, Kierownik budowy

1.  Inspektorem  nadzoru inwestorskiego  z ramienia Zamawiającego jest: .........................................

2.  Kierownikiem  budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno –budowlanej,   którego zapewnia  Wykonawca jest: .......................................

3. Kierownikiem  robót posiadającym  uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji     w specjalności instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  gazowych, wodociągowych   i kanalizacyjnych, którego zapewnia Wykonawca jest: ...........................................

4. Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej –    w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,   którego zapewnia Wykonawca jest: ...................................

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1.Zamawiający  zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego  i wykonawczego, dziennika   budowy, terenu budowy w terminie do 14 dni od zawarcia umowy,  pod warunkiem, że w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kierownik budowy i kierownicy robót  dostarczą oświadczenia o podjęciu obowiązków wraz   z uprawnieniami i wpisami do izb.

2.Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

3.Zamawiający winien dysponować środkami finansowymi na realizacje przedmiotu      umowy.

4.W przypadku braku środków finansowych, wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę  w terminie 30 dni od daty powzięcia    o tym informacji.

5.Strony umowy w w/w przypadku winny przystąpić do rokowań w celu dokonania uzgodnień w sprawie dalszego prowadzenia robót lub ich wstrzymania.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w §1 niniejszej umowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,  specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót, siwz, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej,     wytycznymi   i zaleceniami, w terminach zgodnych         z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,     o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

3.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych                      z materiałów Wykonawcy na terenie realizacji przedmiotu zamówienia, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

4.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Inspektorom nadzoru  inwestorskiego dostęp do realizowanych robót. 5.Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru i projektanta w zakresie realizacji robót.

6.Wykonawca zobowiązuje się do:

a)      stosowania się do pisemnych poleceń  (także fax-em) i wskazówek Zamawiającego     w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

b)      przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (także fax-em) żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów  i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

7. Wykonawca kompletuje dokumenty na bieżąco w tym: atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót i przekazuje Zamawiającemu  odpowiednio przy odbiorze częściowym i końcowym.

§ 6

Podwykonawcy

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania   i zaniechania   jak za własne.

2.Do zawarcia przez Wykonawcę  umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana  jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający , w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez  Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń , uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3.Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Stosuje się odpowiednio ust.2 niniejszego paragrafu.

4.Umowy o których mowa w ust. 2 i 3 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem    nieważności.

Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

5.Wykonawca jest   zobowiązany   do   przedkładania   do   każdego  protokołu odbioru robót częściowych i końcowego oświadczeń podwykonawców o nie zaleganiu                  z  zapłatą  na  ich     rzecz. Rozliczenie wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, na okoliczność którą zostanie przedłożone Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców o zapłacie.

§ 7

Zapewnienie bezpieczeństwa i ubezpieczenie

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

2.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty           i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

3.Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. przez cały okres obowiązywania umowy.

5.W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży ważność  polisy  ubezpieczeniowej lub ustanowi nową.

6.Odpis  polisy ubezpieczeniowej, o której mowa  w ust. 5  stanowi załącznik  do umowy.

§ 8

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ,  które  wyraża się następującymi  kwotami:

kwota  netto ...........................zł.( słownie: ......................................................................zł.)

kwota brutto ..........................zł. (słownie: .................................................................... zł).

2.      Wynagrodzenie      będzie     płatne    częściowo,     zgodnie  z     załączonym    do umowy      Harmonogramem    Rzeczowo  –   Finansowym,   nie    częściej   niż   raz na     kwartał     (dopuszcza   się   możliwość   realizowania   zapłaty  w  okresach krótszych  niż  kwartalne   w   szczególnych  przypadkach,  za  zgodą Zamawiającego).   Podstawą   do   wystawienia faktury  jest  protokół     odbioru robót częściowych  podpisany  przez Inspektorów  nadzoru, oraz oświadczenia podwykonawców o nie zaleganiu  z  zapłatą  na  ich rzecz.

3.Inspektor  nadzoru sprawdza zasadność rozliczeń finansowych i potwierdza kwoty do wypłaty w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

4. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty  zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania  dokumentów   rozliczeniowych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  W związku z  dofinansowywaniem zadanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej rozliczenie końcowe może wydłużyć się do 50 dni od dnia otrzymania faktury.

5. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru oraz oświadczenia,             o którym mowa w ust.2  spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej w następującej formie: .......................................................................,

co stanowi kwotę .......................... zł (słownie: ......................................................... zł.).

2.Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia  jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń wynikłych z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady,   natomiast 70%  wniesionego zabezpieczenia gwarantuje należyte wykonanie przedmiotu umowy.

3.Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót  w wysokości 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona   (zwolniona) w terminie 30 dni po końcowym odbiorze     ( zgodnie z § 12 niniejszej umowy) .

4.Część   zabezpieczenia    mająca    pokryć    roszczenia    Zamawiającego   z  tytułu gwarancji jakości  i rękojmi za wady  w   wysokości   30%  zabezpieczenia  zostanie zwrócona  (zwolniona)  nie później niż w  15 dniu  po   upływie okresu gwarancji jakości, o której mowa w § 14 umowy.

§ 10

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

1.      Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a)      odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu

b)      odbiory częściowe,

c)      odbiór końcowy,

d)     odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

2.      Prawo do przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego i odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego Komisja odbiorowa powoływana przez Zamawiającego.

3.      Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu mogą być przeprowadzone przez właściwego Inspektora nadzoru, bez udziału przedstawiciela Zamawiającego.

4.      Wnioskowanie o dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu odbywa się na następujących zasadach:

a)      zgłoszenie pisemne Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczące zakończenia robót   i swojej gotowości do ich odbioru,

b)      niezwłocznego powiadomienia przez Wykonawcę Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o w/w zgłoszeniu.

5.      Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia wnioskowania przez Wykonawcę. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac.

6.      W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru w odbiorze wad lub usterek w/w procedura zostaje powtórzona, w celu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 11

Odbiory częściowe

1.Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres Zamawiającego.

2.Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzonym protokołem odbioru.

3.Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia powołuje komisję odbiorową i zakończy odbiór nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru robót.

4.W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową wad w/w procedura zostanie powtórzona.

5.Za termin odbioru przyjmuje się datę zamknięcia protokołu odbioru częściowego z usuniętymi wadami. Protokół z usunięcia usterek będzie załączony do protokołu                z odbioru częściowego.

§ 12

Odbiór końcowy

1.Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu następuje      w odbiorze końcowym.

2.Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru końcowego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

3.Wnioskowanie o odbiór końcowy odbywa się na następujących zasadach:

a)      zgłoszenie pisemne Wykonawcy w dzienniku budowy, dotyczące zakończenia wykonania przedmiotu umowy i gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego,

b)      niezwłocznego, pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego

c)      potwierdzenia przez Zamawiającego wpisem do Dziennika Budowy faktu osiągnięcia zgłoszonej gotowości w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę

4.W ciągu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia   gotowości do odbioru, Zamawiający powołuje komisję odbiorową i zakończy odbiór nie później niżw ciągu 14 dni od daty potwierdzenia faktu gotowości do odbioru.

5.W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową wad w/w procedura odbiorowa zostaje powtórzona.

6.W przypadku nie dokonania odbioru końcowego przez komisję odbiorową zostaje sporządzony protokół z niedokonania odbioru końcowego, w którym są spisane m.in. przyczyny tego stanu rzeczy.

7.Za termin zakończenia odbioru końcowego ustala się datę podpisania bezusterkowego protokołu końcowego,

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru:

c)      protokoły odbiorów technicznych, prób i sprawdzeń

d)     atesty na wybudowane materiały i urządzenia

e)      dokumentację powykonawczą geodezyjną i techniczną ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy

f)       instrukcje eksploatacji zainstalowanych urządzeń

g)      inne niezbędne dokumenty odbiorowe

§ 13

Odbiór ostateczny

1. Odbiór ostateczny  odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w § 14 ust.1. Z odbioru sporządzony będzie protokół odbioru. Brak zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących stanu przedmiotu umowy będzie podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 9 ust.4 umowy.

2.  Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

3.  W przypadku gdy Wykonawca nie wystąpi z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa w ust.1 lub uchyla się od uczestniczenia w odbiorze ostatecznym, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopie wysyła Wykonawcy            i pozostałym członkom Komisji, wówczas protokół staje się skuteczny.

§ 14

1.W razie wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych zamówieniem przetargowym i nieprzekraczających 50% realizowanego zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień , niezbędnych do jego prawidłowego wykonania Wykonawca winien zgłosić powyższe na piśmie Zamawiającemu wraz z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem ofertowym.

§ 15

Gwarancja i rękojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane dzieło budowlane (roboty, dostawy i usługi). Termin gwarancji wynosi 36  miesięcy           i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, określonego         w § 12  umowy.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za :

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcia tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3.W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.

4.W okresie gwarancji  jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5.W przypadku nie usunięcia w ramach gwarancji jakości wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt    i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji w stosunku do 6.Wykonawcy. Koszt usunięcia wady przez podmiot trzeci może zostać pokryty z ustanowionych przez Wykonawcę zabezpieczeń.

7.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

8.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 16

Kary umowne

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara umowna.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)   za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. a)  w wysokości 0,19 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b)   za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. b)  w wysokości 0,19 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

c)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,19 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

d)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

e)   za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

3.  Zamawiający może odstąpić od umowy:

a)      w przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w stosunku do zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, wynoszącego co najmniej 30 dni,

b)   gdy wobec Wykonawcy została otwarta likwidacja lub złożony został wniosek      o ogłoszenie upadłości,

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy   z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem ust. 5.

W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5.  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku opóźnienia płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki   w wysokości ustawowej.

7. Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia końcowe

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego, oraz rozporządzeń wykonawczych.

§ 19

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo  i  rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA: