CZĘŚĆ II  Wzór umowy

# UMOWA Nr …………..

W dniu ……………………. roku w Lelisie pomiędzy :

Gminą Lelis; 07-402 Lelis , ul. Szkolna 37, reprezentowaną przez:

Stanisława Subdę – Wójta Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji  składowiska   odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w miejscowości  Gibałka”

2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust.1 za wynagrodzeniem określonym w § 5 ust.1

umowy.

# 3. Strony oświadczają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację

istotnych warunków zamówienia zawierającą między innymi istotne dla Zamawiającego

postanowienia i zobowiązania Wykonawcy i stanowi integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót.

# 5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego

pracowników, osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

6.Wykonawca posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

7. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową.

§  2.

1. Termin przekazania placu budowy nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 czerwca 
2013 roku.

§ 3.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

# 1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych,

# 3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy,

4) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) przedstawienie Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogramu rzeczowo – finansowego w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

2) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

3) zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na terenie placu budowy.

# 4) terminowe wykonywanie i rozliczanie robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

5) wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi Polskimi Normami i Instrukcją ITB.

6) zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

7) ponoszenie całkowitej odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamówienia,

# 8) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających

zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

# 9) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go Zamawiającemu

nie później niż w dniu odbioru końcowego.

10) przekazanie Zamawiającemu dwóch egzemplarzy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie później niż w dniu odbioru końcowego,

11) zgłaszanie obiektu do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i usunięcie stwierdzonych wad,

12) przekazanie w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczeń o podjęciu obowiązków

przez kierownika budowy.

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

# - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ………………………… zł,

słownie złotych: …………………………………………………………………..,

w tym podatek VAT w wysokości ….%, tj.: …………………………………… zł,

słownie złotych: ……………………………………………………………………,

wartość netto w wysokości: ……………………………………………………..zł,

słownie złotych: ………………………………………………………………… ..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulega

zmianie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto

ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§ 6.

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych odcinków po ich odbiorze przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem odbioru końcowego wykonanych robót podpisanym przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu

zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonym przez nadzór inwestorski.

4. Należności wynikające z faktur Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy

wskazane w złożonych fakturach.

§ 7.

1. Kierownikiem budowy jest : ………………………. .

2. Inspektorem nadzoru jest: ……………………………. .

§  8.

# 1. Przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy w zakresie robót

………………………………………………..o wartości …………………….netto.

# 2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. Powierzenie Podwykonawcy

innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego .

3. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowanym do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

# 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działanie.

7. Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót sobie powierzonych dalszym podwykonawcom. Każda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie traktowana jako nieważna.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się

do Zamawiającego z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia na podstawie art.647¹§ 5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność żądania fakturą zaakceptowaną przez

Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót,

Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania i

potrąci kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

# 10. Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników „Konsorcjum”.

11. Zamawiający zastrzega, że umowa Wykonawcy z Podwykonawcą nie może zawierać

zapisów i postanowień mniej korzystnych niż umowa niniejsza Zamawiającego z Wykonawcą. Wraz z projektem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypis z

Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w

umowie do reprezentowania stron Umowy.

§ 9.

# 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%

zaoferowanej ceny brutto tj. ……………..……….zł (słownie:) …………………….. .

2. Zabezpieczenie wniesione będzie w formie……………………………………….

# 3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia zostanie

zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania

przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostała część tj.30 % zabezpieczenia

zostanie zatrzymana w celu pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Okres rękojmi wynosi 24 miesięcy .

# 4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek

Wykonawcy.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami

będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 10.

# Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o

gotowości do odbioru ostatecznego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Okres gwarancji wynosi  36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

# 3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady powstałe w okresie

gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego. W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających usunięcie wady, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust.3, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu i bez utraty praw wynikających z gwarancji.

5. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających z gwarancji.

# 6. Na 3 miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą

przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić

do końca okresu gwarancyjnego.

§ 12.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

# 1) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,19 % wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) za nieterminowe usunięcie wad w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto

naliczane za każdy dzień zwłoki, zgodnie z terminami o których mowa w § 11 ust 3 umowy.

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego brutto.

# 4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

# 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez

Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego za które Wykonawca nie odpowiada w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Kary nie obowiązują jeśli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn określonych w  §13 ust.1.

§  13.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w przypadku :

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

2) gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

# 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

następujące obowiązki szczegółowe :

1) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

§ 14.

1. W razie powstania sporu na tle wykonanej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się

rozstrzygać polubownie.

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy

pisemnej.

6. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla

każdej stron.

# ZAMAWIAJĄCY:								 WYKONAWCA: