# Umowa Nr DGL 1162 –   /09

W dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 r. w Lelisie pomiędzy:

Gminą Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37, reprezentowaną przez mgr inż. Stanisława Subdę –Wójta Gminy Lelis, zwaną dalej „Zamawiającym,

a

Firmą: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , zwaną dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza,                     a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na przebudowie następujących dróg gminnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Gibałka – Lelis w km od 0+000,00 do 5+030,00”

- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Obierwia” 
w km od 0+000,00 do 0+449,00

- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Olszewka kolonia Kąty” w km od 0+000,00 do 0+465,00

2. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 za wynagrodzeniem określonym w § 5 ust. 2 umowy.

3. Strony oświadczają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz z istotnymi warunkami zamówienia zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy i stanowi wraz z ofertą Wykonawcy integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i uprawnienia odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót.

5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie i w jego imieniu, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

§ 2.

1. Rozpoczęcie robót nie może nastąpić przed protokolarnym przejęciem terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 30.09.2009 r.

§ 3.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonanie odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych.

- Dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§ 4.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie terenu budowy w określonym terminie.

- Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności                                i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umożliwiającym komunikację, zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku 
na terenie budowy.

- Terminowe wykonanie robót.

- Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi Polskimi Normami i Instrukcją ITB.

- Zapewnienie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej po wykonaniu przebudowy drogi.

- Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy i przekazanie go w terminie Zamawiającemu.

- Zgłoszenie na piśmie przedmiotu zamówienia do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

2. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy.

§ 5.

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z istotnymi warunkami zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą netto         ................................... zł (słownie: ...................................), ogółem brutto .......................... zł (słownie: ..........................................................) na którą składają się kwoty za realizację trzech niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej Gibałka – Lelis w km od 0+000,00 do 5+030,00” – cena netto: .................................................. (słownie: ...................................................)

cena brutto: ................................................. (słownie: ...................................................)

- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Obierwia” 
w km od 0+000,00 do 0+449,00 –

cena netto: .................................................. (słownie: ...................................................)

cena brutto: ................................................. (słownie: ...................................................)

- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolniczego w miejscowości Olszewka kolonia Kąty” w km od 0+000,00 do 0+465,00 –

cena netto: .................................................. (słownie: ...................................................)

cena brutto: ................................................. (słownie: ...................................................)

§ 6.

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturami VAT za wykonane prace po końcowym ich odbiorze przez Zamawiającego.

2. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe za wykonanie poszczególnych zadań objętych zakresem umowy po ich odbiorze przez Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury częściowej w terminie w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z protokołem potwierdzenia wykonanych robót, podpisanym przez Inspektora nadzoru.

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, po pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

5. Należności wynikające z faktur Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§ 7.

1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie:.............................................................. .

2. Inspektorem nadzoru robót ze strony Zamawiającego będzie: .............................................. .

§ 8.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto tj. .............................zł (słownie: .....................................................).

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ................ przed terminem podpisania umowy.

3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót, a pozostała część tj. 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana w celu pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z umową wykonania robót.

§ 9.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie            o gotowości do odbioru ostatecznego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.          Po usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy tj. cztery lata, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszelkie usterki powstałe w okresie gwarancyjnym w możliwie najkrótszym terminie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni

od daty pisemnego zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających likwidacją usterki, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o akceptację innego terminu naprawy.

4. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie ustalonym w pkt. 3, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu i bez utraty praw wynikających z gwarancji.

5. Drobne naprawy mogą być wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę i bez utraty praw Zamawiającego wynikających                z gwarancji.

6. Na trzy miesiące przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych usterek powinno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,19% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- nieterminowe usunięcie usterek w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od zawarcia umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od momentu powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy,

- gdy Wykonawca:

  - nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

  - przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

  - nie dotrzymuje terminów ustalonych w harmonogramie rzeczowo –finansowym,

  - nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

§ 13.

1. W razie powstania sporu na tle wykonanej umowy Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

3. w razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego 
i Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy:

1. Załącznik harmonogram rzeczowo – finansowy.

2. Istotne warunki zamówienia.

3. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: