Załącznik Nr 2 do SIWZ

Umowa Nr .../223/2/2008

na Modernizację budynku Szkoły Podstawowej
w Białobieli, gm. Lelis

zawarta w dniu .......................................r.  w Lelisie pomiędzy:

Zakładem Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie, 07-402 Lelis, ul.Szkolna 48, 
REGON 550432430; NIP 758-176-53-04

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

- Andrzeja Przeradzkiego- Dyrektora Zakładu

- Stanisławę Chorąży  - Główną Księgową

a

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

została zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych-( tekst jednolity Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655) umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty remontowo-budowlane, pod nazwą Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli, w zakresie określonym w przedmiarach robót, w kosztorysie ofertowym sporządzonych na podstawie tych przedmiarów.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i realizacji powierzonego zadania w sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania remontowanej jednostki i obsługi interesantów w obrębie remontowanego budynku.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wynika z przedmiarów robót stanowiących integralną część umowy.

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest wypełniony formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę do przetargu.

5. Zamawiający dopuszcza wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o umowach zawartych z podwykonawcami. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za należyte wykonanie robót przez podwykonawcę oraz terminowość robót remontowo-budowlanych wykonywanych przez podwykonawców. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie faktury otrzymanej od podwykonawcy i potwierdzenie wpłaty za tę fakturę na rachunek podwykonawcy w ciągu 3 dni po terminie jej płatności, celem potwierdzenia wywiązania się ze swoich obowiązków względem podwykonawców.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Prawem Budowlanym, przedmiarem robót, sztuką budowlaną, Polskimi Normami i warunkami technicznymi, stosować materiały i wyroby budowlane  gatunku I dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz reagować na wszelkie dyspozycje i uwagi ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w czasie odbioru atestów i certyfikatów na materiały i osprzęt zamontowany w podczas remontu w budynku szkoły

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania nastąpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

2.  Wykonawca wykona prace wchodzące w zakres niniejszej umowy w terminie od 23.06.2008r. do 25.08.2008r.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się:

- Zapewnić bezpieczne korzystanie z pomieszczeń  oraz dojście do użytkowanej części budynku oraz bezkolizyjny dojazd środków transportowych na teren szkoły.

- Odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, w tym w szczególności, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, zapewnić dozór remontowanego budynku i jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych poza godzinami normalnego funkcjonowania Zamawiającego.

- Umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robót remontowo-budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

- Zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający przedostawanie się kurzu do części użytkowanej przez Zamawiającego, utrzymywać w czystości ciągi komunikacyjne i inne pomieszczenia, których wyłączenie z użytkowania będzie niemożliwe.

2. Zamawiający zobowiązuje się:

- zapewnić nadzór inwestorski,

- przekazać Wykonawcy plac budowy,

- wskazać miejsce poboru wody i energii do celów budowy.

§ 5.

Kierownikiem budowy Wykonawcy będzie ..................................

§ 6.

Koordynatorem ze strony Zamawiającego ustanawia się:

......................................................................

§ 7.

Wszystkie roboty i dostawy objęte zamówieniem, opisane w niniejszej umowie Wykonawca wykona przy pomocy dostarczonych przez siebie urządzeń i materiałów wymienionych w kosztorysie ofertowym.

§ 8.

Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru wykonywać będzie osoba zatrudniona przez Zamawiającego   .................................................................................... .......................................................................................................................posiadająca wystarczające kwalifikacje zawodowe i wymagane uprawnienia.

§ 9.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1  umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ......................................................................,,,,, słownie: ............................................................................................................................... a z podatkiem VAT ........................................, (słownie:...............................................................................................................................)  - zgodnie ze szczegółową wyceną przedmiotu umowy w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, o których mowa w § 1. ust. 4.

2. W razie udzielenia zamówienia dodatkowego czy uzupełniającego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  
     umowne ustalone w oparciu o ceny jednostkowe, jak w zamówieniu głównym.

3. Za wykonanie prac objętych umową o udzielenie zamówienia uzupełniającego strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, przedmiarami robót oraz kosztorysami powykonawczymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonana będzie przez Zamawiającego po odbiorze końcowym w terminie do  15 dni od daty otrzymania faktury VAT.

5. Za datę płatności przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na rachunek Wykonawcy należną mu kwotę (data wystawienia polecenia przelewu).

6. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.

7. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą: protokół częściowego odbioru robót oraz kosztorysy powykonawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru w przypadku robót dodatkowych, o których mowa w § 10.

8. Faktura końcowa będzie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru przez obie strony.

§10.

1. W razie wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, stanowiących nie więcej niż po 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień przewidzianych w SWIZ, Wykonawca winien zgłosić powyższe na piśmie Zamawiającemu wraz z potwierdzonym przez inspektora nadzoru kosztorysem ofertowym robót dodatkowych czy uzupełniających.

2. Udzielenie zamówienia przez Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do wykonania tych robót, zgłoszenia do odbioru i rozliczenia na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§11.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 3% ceny całkowitej brutto wymienionej w § 9 ust.1, tj. kwotę: ...............................(słownie:.....................................................................), w gotówce

§12.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zwrot zabezpieczenia dokonany zostanie w sposób następujący:

- 70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i ich przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanych (bez usterkowych),

2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

§13.

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić, jeżeli  Wykonawca:

- nie przystąpił lub zaniechał realizacji umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne i nie reaguje 
na pisemne zastrzeżenia Zamawiającego,

2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności, które spowodowałyby, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym stosownie do art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, np. przekroczy termin wyznaczony przez Zamawiającego.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym.

§14.

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 21 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

§15.

Odstąpienie od umowy w okolicznościach, o których mowa w §13 i §14 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust.1.

§17.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad.

2. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury, po upływie terminu zapłaty określonego w niniejszej umowie, nie więcej niż 10% wartości.

§18.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar, o których mowa w §17 z faktury Wykonawcy, lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §11.

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§19.

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu robót przewidzianych umową.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza na piśmie gotowość obiektu do odbioru końcowego.

3. Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia powołuje Komisję Odbioru Końcowego Robót.

§ 20.

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorczych wad, strony ustalą termin ich usunięcia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający, po uprzednim dodatkowym, pisemnym wezwaniu do niezwłocznego usunięcia wad, będzie upoważniony do usunięcia ich na koszt Wykonawcy (z zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

2. W przypadku gdy przedmiot umowy będzie posiadał wady trwałe, stwierdzone przez Inspektora Nadzoru pozwalające jednak na użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej obliczonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność, przy czym nie jest istotne dla Zamawiającego, kto był bezpośrednim wykonawcą kwestionowanego zakresu robót, dostawcą lub producentem materiałów.

§ 21.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom fizycznym lub prawnym w związku z wykonywaniem niniejszej urnowy.

§ 22.

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po zakończeniu przez Zamawiającego czynności końcowego odbioru robót, a w przypadku usuwania wad i usterek ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu ich usunięcia.

3. Gwarancja na zamontowane urządzenia i sprzęt dostarczone przez Wykonawcę, wykonywana będzie zgodnie z warunkami producenta, przy czym Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie gwaranta, iż bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

4. Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcę, jak również przez podwykonawcę.

5. Wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego za jego zgodą, wydając mu w tym celu właściwe dokumenty cesji.

6. Przed upływem okresu gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego zostanie dokonany przegląd gwarancyjny.

§ 23.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 25.

Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać będzie właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego Sąd Powszechny w Ostrołęce.

§ 26.

Integralną część umowy stanowią:

- Zawiadomienie o wyborze oferty;

- Formularz SIWZ;

- Oferta Wykonawcy z załącznikami.

§ 27.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.