# SPRAWOZDANIE

# z dnia 20  stycznia  2009 r.

Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI (uchwały Nr XXXII/163/06) w  GMINIE   LELIS  za okres  01 stycznia  2007 r. do  31.12. 2008 r.

## Rozdział 1

Wstęp

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowuje organ wykonawczy Gminy, czyli wójt. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy Gminy przedkłada Radzie Gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

### Rozdział 2

1.   Rodzaj, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych, które mają być poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania wygląda następująco:

| Rodzaj odpadu (kod) | Ilość /Mg/ | Źródła pochodzenia | Odzysk (procesy odzysku | Unieszkodliwianie (procesy) | Data realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (20 01) Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) | 162,1 | Gospodarstwa domowe , obiekty infrastruktury | 162,1 |  | 2007 r. |
|  |  |  | 194,69 |  | 2008 r. |
|  | 194,69 |  |  |  |  |
| (20 03) Inne odpady komunalne | 401,66 | Gospodarstwa domowe , obiekty infrastruktury |  | Składowane na składowiskach odpadów | 2007r |
|  | 423,35 |  |  |  | 2008 r. |
| 20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 401,66 | Gospodarstwa domowe , obiekty infrastruktury |  | Składowane na składowiskach odpadów | 2007r. |
|  | 423,35 |  |  |  | 2008 r. |
| Inne odpady ( również ) mogące stanowić odpady komunalne. |  |  |  |  |  |
| Rodzaj odpadu | Ilość /Mg/ | Źródła pochodzenia | Odzysk | Unieszkodliwianie | Data realizacji |
| Odpady z remontu |  |  |  |  |  |
| Odpady -opakowania z tworzyw , sztucznych 1) PET; 2) inne | 26,49 | Gospodarstwa domowe , obiekty infrastruktury | 26,49 |  | 2007 r. |
|  | 25,94 |  | 25,94 |  | 2008 r. |
| Odpady -opakowania z papieru i tektury | 23,01 | Gospodarstwa domowe , obiekty infrastruktury | 23,01 |  | 2007 r. |
|  | 22,15 |  | 22,15 |  | 2008 r. |
| Odpady -opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | 112,60 | Gospodarstwa domowe , obiekty infrastruktury | 112,60 |  | 2007 r. |
|  | 144,47 |  | 144,47 |  | 2008 r. |
| Zużyte opony | 8 |  | 8 |  | 2008 r. |
| Zużyte baterie | 0,077 |  | 0,077 |  | 2007 r. i 2008 r. |

2. Podmioty  prowadzący na terenie  Gminy  działalność w zakresie zbierania   odpadów.

a)   Sulo  Polska  spółka z o.o.  07-410  Ostrołęka  ul. Kurpiowska  12

b)   Zakład  Usług Komunalnych  Wiesław  Kisiel – Laskowiec ul. Słoneczna  2

c)   MPK  spółka z o.o. – 07-410 Ostrołęka  ul. Kołobrzeska  5

3. Rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów:

Instalacja do unieszkodliwiania  odpadów znajduje się w Gibałce   gmina  Lelis.    Jest  to  składowisko

odpadów,  z  którego    do   31  października  2007 r. korzystali  mieszkańcy  Gminy. Od  1  listopada

2007 r.  składowisko  zostało   zamknięte.   Od  tego  terminu  wszyscy  mieszkańcy  Gminy  mają

obowiązek  korzystania  z  zorganizowanego  systemu  zbiórki  odpadów.

Właściciele  nieruchomości korzystający  z usług  firm wywozowych posiadają pojemniki  o pojemności

120 lub  240 litrów  przekazane w  użytkowanie przez odbiorcę odpadów.  Do  gromadzenia odpadów z

selektywnej zbiórki  wytwórcy odpadów korzystają z worków foliowych.

- HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  NA  LATA 2005 – 2007

| Lp | Cel przedsięwzięcie | Termin realizacji | Zakończono /w czasie realizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy .zorganizowaną zbiórką odpadów . | 2005 – 2007 | Z uwagi na ważność zagadnienia podjęto działania w wyniku których na koniec 2008 roku 1610 właścicieli nieruchomości posiada zawarte umowy na odbiór odpadów tj. 90 %. |  |  |  |  |
| 2. | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy selektywną zbiórką odpadów komunalnych . | 2005 – 2007 | Wszyscy mieszkańcy Gminy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów mają możliwość pozbywania się zebranych selektywnie odpadów. |  |  |  |  |
| 3. | Minimalizacja ilości powstawania niebezpiecznych odpadów medycznych. | 2005 – 2014 | W trakcie realizacji |  |  |  |  |
| 4. | Zorganizowanie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych ,urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz wielkogabarytowych. | 2005 – 2007 | W trakcie realizacji. .W zakresie zbiórki odpadów zorganizowano na terenie Gminy dwie akcje zbierania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych.. W czasie tych akcji zebrano 5,4 t odpadów. |  |  |  |  |
| 5. | Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami. | 2005 – 2007 | W trakcie realizacji - edukacja prowadzona jest poprzez informacje przekazywane dla mieszkańców Gminy na temat postępowania z odpadami poprzez sołtysów, na zebraniach wiejskich, na łamach gazety gminnej „Wieści Gminne” W ramach edukacji prowadzony jest wśród młodzieży szkolnej „Konkurs selektywnej zbiórki odpadów „ oraz „Turniej wiedzy ekologicznej” z nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gminy. |  |  |  |  |
| 6. | Uzyskiwanie zakładanych w planie gospodarki odpadami i KPGO limitów odzysku i recyklingu ujętych w celach na 2005 – 2007. | 2005 – 2007 | W trakcie realizacji. |  |  |  |  |
| 7. | Współpraca z m .Ostrołęka i gminami ościennymi w zakresie budowy Stacji Segregacji odpadów oraz kompostowni. | 2005-2014 | W trakcie realizacji. |  |  |  |  |
| 8. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, usuwanie ich i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. | 2005-2014 | Realizowane na bieżąco. |  |  |  |  |
| 9. | Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych. | Zadanie ciągłe | Realizowane na bieżąco. |  |  |  |  |